|  |
| --- |
| ***Приложение № 1А*** |
| **Индикативен списък на важни за общината проекти,** |
| **които да бъдат включени в ПИР на община ВЕНЕЦ за периода 2021-2027 г.** |
| Проекти | Проектна готовност | Индикативенсрок наизпълнение (месеци) | Общ индикативен бюджет на проектната идея (в хил. лв.) | Допълнителна информация |
| ***Проект 1***: „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на Община Венец” | В процес на изпълнение | 2021 | 632 | Приоритет 1;Спец.цел 1.1. |
| Проект 2:„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“ | В процес на изпълнение | 2020-2022 |  1 392 | Приоритет 1;Спец.цел 1.1. |
| ***Проект 3:*** „Реконструкция на път SHU 2026 /I – 7, Венец-Шумен/ - Дренци от км 0+000 до км 1+300” с ширина 4,5 – 5,0 м | Фаза Технически проект | 2021-2023 | 688 | Приоритет 1;Спец.цел 1.1. |
| ***Проект 4:*** „Реконструкция на път SHU 3027 /I – 7, Венец-Шумен/ - Страхилица от км 0+000 до км 1+500” с ширина 3,5 – 4,5 м | Фаза Технически проект | 2021-2023 | 383 | Приоритет 1;Спец.цел 1.1. |
| ***Проект 5: „***Строителство на път RAZ 2048 /III-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ. /Исперих-Каолиново/ - Климент-Наум-Граница общ. /Каолиново-Венец-Изгрев/ III-7005 от км 0+000 до км 1+100” с ширина 3,5 – 4,5 м | Фаза Технически проект | 2021-2023 | 435 | Приоритет 1;Спец.цел 1.1. |
| ***Проект 6:*** Реконструкция, рехабилитация, Асфалтиране и ремонт на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Венец | Идейна фаза | 2022-2027 | 3694  | Приоритет 1;Спец.цел 1.1. |
| ***Проект 7:*** „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Капитан Петко, Община Венец – дължина 5917 м.” II етап | Фаза Технически проект | 2021-2027 | 850 | Приоритет 1;Спец.цел 1.2. |
| ***Проект 8***: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Боян, Община Венец – дължина 5299 м.” II етап | Фаза Технически проект | 2021-2027 | 318 | Приоритет 1;Спец.цел 1.2. |
| ***Проект 9***: Строителство, реконструкция, и рехабилитация на вътрешна и външна водопроводна мрежа в населените места на територията на Община Венец | Идейна фаза | 2021-2027 | 1232 | Приоритет 1;Спец.цел 1.2. |
| ***Проект 10:*** Проектиране и изграждане на канализационни системи с ПСОВ на населени места в Община Венец с под 2 000 еквивалент жители | Идейна фаза | 2021-2027 | 1200 | Приоритет 1;Спец.цел 1.2. |
| ***Проект 11***: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234 квартал 24 в с.Венец” от II етап до VI етап | Фаза Технически проект | 2021-2022 | 444 | Приоритет 1;Спец.цел 1.3. |
| ***Проект 12***: „Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на СУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Венец“ | Фаза Технически проект | 2021-2027 | 2 909 | Приоритет 1;Спец.цел 1.3. |
| ***Проект 13:*** „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Венец” | В процес на оценка | 2021-2022 |  766 | Приоритет 1;Спец.цел 1.3. |
| ***Проект14***: Развитие на енергийната инфраструктура, енергийна ефективност и ВЕИ | Идейна фаза | 2021-2027 |  2047 | Приоритет 1;Спец.цел 1.3. |
| ***Проект 15:*** „Обновяване на централен парк в с.Венец, община Венец” | Фаза Технически проект | 2021-2027 |  417 | Приоритет 1;Спец.цел 1.4. |
| ***Проект 16***: „Рехабилитация на площадно пространство в с.Ясенково, община Венец***”*** | Фаза Технически проект | 2021-2027 |  101 | Приоритет 1;Спец.цел 1.4. |
| ***Проект 17:*** „Рехабилитация на площадно пространство в с.Капитан Петко, община Венец” | Фаза Технически проект | 2021-2027 |  170 | Приоритет 1;Спец.цел 1.4. |
| ***Проект 18:*** Изграждане, реконструкция и рехабилитация на паркове и градини на територията на Община Венец | Идейна фаза | 2021-2027 |  1912 | Приоритет 1;Спец.цел 1.4.  |
| ***Проект 19***: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“ | В процес на изпълнение |   2021 |  86 | Приоритет 3; сп.цел 3.3. |
| ***Проект 20:*** Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец | В процес на изпълнение | 2020-2022 |  117 | Приоритет 3 ; Спец.цел 3.4. |
| ***Проект 21***:Изграждане, реконструкция и рехабилитация на спортни сгради и площадки и съоръжения към тях на територията на Община Венец, Структурните фондове на Европейския съюз, Национално финансиране, Министерство на младежта и спорта | Идейна фаза | 2021-2027 |  1503 | Приоритет 3 ; спец.цел 3.4. |
| ***Проект 22:*** „Преустройство на бивше училище в с.Борци в Център за наставяне от семеен тип” | Фаза Технически проект | 2021-2022 |  891 | Приоритет 3 ;Спец.цел 3.5. |
| **Общ индикативен бюджет на всички проекти** |  |  | **22 187**  |  |